ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Telegram-бот с AI-ассистентом для частного репетитора по английскому языку

| Заказчик | Частный репетитор по английскому языку |
| --- | --- |
| Формат проекта | Telegram-бот с функционалом AI-ассистента |
| Назначение | Первичная коммуникация, ответы на частые вопросы, прием заявок, запись на пробные занятия |
| Версия документа | Черновик для согласования |

Кратко о документе. Этот документ фиксирует состав и границы проекта по разработке Telegram-бота для репетитора по английскому языку. Он нужен как рабочая база для согласования ожиданий между заказчиком и исполнителем.

1. Описание задачи

Необходимо разработать Telegram-бота с функциями AI-ассистента для частного репетитора по английскому языку. Бот должен стать первой точкой контакта для потенциальных учеников: помогать разобраться в услугах, отвечать на типовые вопросы, собирать заявки и направлять пользователя к следующему шагу без постоянного участия преподавателя.

Решение должно сократить количество однотипных сообщений в личных переписках и упростить первичную коммуникацию. Через бота пользователь должен иметь возможность узнать об услугах, формате занятий, стоимости, пробном занятии и получить ссылку на Telegram-канал преподавателя с полезной информацией.

AI-ассистент не заменяет преподавателя полностью. Его задача - вести пользователя по понятному сценарию, отвечать в рамках согласованных материалов и, когда это нужно, передавать диалог в ручную коммуникацию или в заявку на пробное занятие.

2. Цель проекта

Автоматизировать первичное общение с пользователями и снизить нагрузку на преподавателя при обработке однотипных запросов.

Обеспечить пользователю быстрый и понятный доступ к базовой информации об услугах, порядке записи и полезных материалах.

Сделать удобный канал сбора заявок и заявок на пробное занятие в едином Telegram-сценарии.

3. Скоуп проекта

3.1. Что входит в проект

Разработка Telegram-бота для взаимодействия с пользователями.

Подключение AI-ассистента для ответов на популярные вопросы по заранее согласованным темам и материалам.

Стартовый сценарий общения с новым пользователем.

Сбор заявок от заинтересованных пользователей.

Сбор базовых данных в заявке: имя, уровень английского, цель обучения, удобное время, контакт для связи.

Сценарий записи на пробное занятие через бот.

Выдача ссылки на Telegram-канал преподавателя с полезной информацией.

Ответы на часто задаваемые вопросы: о формате занятий, стоимости, длительности урока, уровне подготовки, пробном занятии.

Передача заявки преподавателю в согласованном формате.

Базовая настройка текстов и тона общения бота.

Обработка типовых сообщений пользователей на русском языке.

Безопасный сценарий на случай, если бот не уверен в ответе: предложение оставить заявку или связаться с преподавателем.

3.2. Что не входит в проект

Полноценная CRM-система для ведения клиентской базы.

Прием оплаты через бот.

Интеграция со сторонними календарями и автоматический подбор слотов в реальном времени, если это отдельно не согласовано.

Проведение уроков внутри бота.

Полноценное обучение, проверка домашних заданий и тестирование уровня силами AI-ассистента.

Голосовой функционал, обработка аудио и видео.

Сложная аналитика, маркетинговые воронки и расширенная сегментация пользователей.

Самостоятельное принятие AI-ассистентом нестандартных коммерческих решений: скидки, переносы вне правил, индивидуальные обещания от имени преподавателя.

Гарантия стопроцентной точности AI-ответов в любой формулировке пользователя.

4. Пользовательские сценарии

| Сценарий | Что делает пользователь | Ожидаемое поведение бота |
| --- | --- | --- |
| Первое знакомство | Запускает бота и хочет понять, чем он может помочь | Бот приветствует пользователя и кратко объясняет свои возможности |
| Вопрос по услугам | Задает типовой вопрос о занятиях, стоимости или формате | Бот дает корректный ответ в рамках согласованных материалов |
| Запись на пробное | Хочет записаться на пробное занятие | Бот собирает необходимые данные и подтверждает прием заявки |
| Получение полезных материалов | Просит ссылку на канал преподавателя | Бот отправляет актуальную ссылку на Telegram-канал |
| Нестандартный вопрос | Спрашивает то, на что нет уверенного ответа | Бот не выдумывает ответ, а предлагает оставить заявку или обратиться к преподавателю |

5. Критерии приемки

Пользователь может начать диалог с ботом в Telegram и получить понятное приветственное сообщение.

Бот корректно отвечает минимум на согласованный перечень популярных вопросов по материалам заказчика.

Пользователь может оставить заявку через бота, а обязательные данные по заявке собираются без потери.

Пользователь может пройти сценарий записи на пробное занятие без участия преподавателя на этапе ввода данных.

Бот по запросу отправляет корректную ссылку на Telegram-канал преподавателя.

Если бот не может уверенно ответить, он не придумывает информацию, а предлагает безопасный следующий шаг.

Тексты бота соответствуют согласованному стилю общения: вежливо, понятно, без грубых и слишком роботизированных формулировок.

Базовые сценарии работают стабильно: старт, FAQ, заявка, запись на пробное занятие, ссылка на канал.

Заказчику переданы тексты и логика сценариев в согласованном объеме.

6. Границы ответственности

AI-ассистент отвечает только в рамках заранее согласованных сценариев, правил и материалов. Он помогает с типовыми вопросами, собирает заявки и направляет пользователя к следующему шагу, но не принимает решения, которые меняют коммерческие условия, расписание или индивидуальные договоренности.

Исполнитель отвечает за реализацию логики бота и техническую работоспособность сценариев в рамках настоящего ТЗ. Заказчик отвечает за актуальность и корректность контента: стоимости, описания услуг, ссылок, правил записи, расписания и других исходных данных.

Если пользователь задает вопрос вне согласованных сценариев или материалов, бот должен переходить в безопасный режим: не выдумывать факты, не обещать от имени преподавателя и предлагать оставить заявку или перейти к ручной коммуникации.

7. Примечание для согласования

Рекомендуется заранее согласовать: список FAQ, приветственное сообщение, ссылку на канал, сценарий записи на пробное занятие, обязательные поля в заявке и правила действий бота в спорных ситуациях.